附件1

截至2025年末发行的新增政府一般债券情况表

金额单位：万元

	部门名称
	债券信息
	债券项目情况
	建设进度及运营情况
	备注

	
	债券名称
	债券编码
	债券类型
	债券

规模

（万元）
	发行时间

（年/月/日）
	债券

利率

（%）
	债券

期限

（年）
	项目名称
	项目所在地区
	项目总投资
	项目已实现投资
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其中：债券资金安排
	
	其中：债券资金安排
	
	

	南宁市教育局
	2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期）
	2405291
	一般债券
	500
	2024-05-17
	2.37
	7年
	南宁市本级义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
	450100南宁市本级
	500
	500
	500
	500
	各项目已实施并投入使用。
	南宁市第二中学初中部、南宁市第三中学初中部（五象校区、青秀校区）、南宁市三美学校、南宁市新民中学、南宁市第八中学初中部、南宁市第十中学星光校区、南宁市天桃实验学校（翠竹校区、东葛校区）、南宁市第十四中学建政校区竹塘教学点、南宁市第十五中学、南宁市第二十四中学等10所学校薄改项目。

	南宁市教育局
	2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期）
	2405291
	一般债券
	5347
	2024-05-17
	2.37
	7年
	南宁市直普通高中建设发展项目
	450100南宁市本级
	33306
	5347
	20287
	5347
	各项目已实施并投入使用。
	南宁市第五中学学生食堂扩建维修改造、南宁市第二十中学女生宿舍楼维修改造、南宁市第二十一中学食堂挡土墙维修、南宁市第二十八中学新建围墙及道路维修、南宁市第四十一中学食堂项目、南宁市第四十三中学（新建教学楼、新建食堂综合楼）

	南宁市教育局
	2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期）
	2405291
	一般债券
	17
	2024-05-17
	2.37
	7年
	农村义务教育校舍安全保障长效机制项目
	450100南宁市本级
	17
	17
	17
	17
	项目已实施并投入使用。
	南宁市五象新区第三实验小学改造项目

	南宁市教育局
	2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期）
	2571187
	一般债券
	500
	2025-10-27
	2.06
	10年
	南宁市第三十四中学食堂综合楼项目工程
	450100南宁市本级
	2908
	500
	2908
	500
	项目已实施并投入使用。
	南宁市第三十四中学食堂综合楼项目工程

	南宁市教育局
	2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期）
	2571187
	一般债券
	2400
	2025-10-27
	2.06
	10年
	南宁市天桃实验学校东葛校区改扩建工程
	450100南宁市本级
	14164
	2400
	7073
	2400
	项目一期已竣工交付，二期工程正在开展内部装修。
	南宁市天桃实验学校东葛校区改扩建工程

	南宁市教育局
	2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期）
	2571187
	一般债券
	900
	2025-10-27
	2.06
	10年
	南宁市第十四中学建政校区建设项目
	450100南宁市本级
	7000
	900
	1852
	900
	项目正在开展内部装修。
	南宁市第十四中学建政校区建设项目

	南宁市教育局
	2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期）
	2571187
	一般债券
	300
	2025-10-27
	2.06
	10年
	南宁市第二十中学食堂综合楼项目
	450100南宁市本级
	1674
	300
	1674
	300
	项目已实施并投入使用。
	南宁市第二十中学食堂综合楼项目

	南宁市教育局
	2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期）
	2571187
	一般债券
	1600
	2025-10-27
	2.06
	10年
	南宁市第二十六中学民族校区改造工程
	450100南宁市本级
	13066
	1600
	4188
	1600
	项目一期已竣工交付，二期工程正在开展主体施工。
	南宁市第二十六中学民族校区改造工程

	南宁市教育局
	2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期）
	2571187
	一般债券
	2400
	2025-10-27
	2.06
	10年
	南宁市第三中学（青山校区）教学综合楼项目
	450100南宁市本级
	6895
	2400
	5850
	2400
	项目正在开展室外总平施工中。
	南宁市第三中学（青山校区）教学综合楼项目

	南宁市教育局
	2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期）
	2571187
	一般债券
	2000
	2025-10-27
	2.06
	10年
	南宁市第四十三中学改扩建工程项目
	450100南宁市本级
	33255
	2000
	24685
	2000
	项目一、二期已投入使用，三期工程正在开展主体装修。
	南宁市第四十三中学改扩建工程项目


注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2024-2025年末一般债券及对应项目情况。

2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。
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